Komisia mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu

Zápis zo zasadnutia zo dňa 14.2.2013

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:

- Zmena štatútu

- Správa o príprave a realizácii cyklotrás

- Devínska cesta - návrh súťažných podkladov

- Požičiavanie bicyklov - podklady pre výber partnera

- Betónové povrchy cyklotrás – prezentácia

- Projekt Mlynské Nivy a vplyv na cyklodopravu

- ECF a značenie cyklotrás

- Kodaň – prezentácia cyklodopravy

- Akčný plán bezbariérovosti

- UNDP – Správa o nemotorovom spôsobe dopravy

- Bike Point

1.) – Zmena štatútu

Návrh na doplnenie predmetu činnosti komisie o pešiu dopravu a jej následné premenovanie.

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2283157

Uznesenie: Komisia schvaľuje zmenu názvu komisie na „Komisia mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu“ a s tým súvisiaci návrh na zmenu štatútu vrátane aktualizácie členov komisie.

2.) Správa o príprave a realizácii cyklotrás

Michal Feik (poradca primátora) a Katarína Szabová (STaRZ) prezentovali aktuálny stav realizácie a prípravy cyklotrás.

Závery:

- do najbližšieho zasadnutia komisie pripraviť aj predpokladaný harmonogram prípravy

- do projektu Prvý historický okruh doplniť povolenie vjazdu pre cyklistov (Židovská, Kapucínska) a doplniť cyklopruh na nám. SNP

- Pripomienky k projektu Pribinova (etapa 2) do utorka 19.2.

- Pripomienky k projektu Podunajské Biskupice – Vrakuňa do piatku 22.2.

- Projekt Vrakuňa – Jurava riešiť v spolupráci s BSK

Komisia bude zasadať spravidla každý druhý štvrtok v mesiaci, najbližšie zasadnutie bude 14.3.2013 o 16h.

3.) Devínska cesta - návrh súťažných podkladov

Návrh podkladov bol zaslaný vopred:

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2283047

Prezentované boli tri pripomienky:

- Doplniť maximálnu cenu za jeden celok (300 tisíc eur)

- Upraviť (Vyhodnotenie súťaže, bod 3 nasledovne: „Pri vypracovaní ďaľších stupňov prípravnej a projektovej dokumentácie sa bude postupovať v zmysle Z.č. 138/1992 Zb v znení neskorších predpisov (zákon SNR o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch“)

- Doplniť (Vyhodnotenie súťaže, bod 2: „Výberová komisia si vyhradzuje právo ktorúkoľvek z odmien neudeliť.“)

Uznesenie: Komisia schvaľuje predložený materiál s pripomienkami.

4.) Požičiavanie bicyklov - podklady pre výber partnera

Návrh podkladov bol zaslaný vopred:

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2283105

Tibor Schlosser, HDI: Doplniť do materiálu vytvorenie priestorovej rezervy pre car sharing.

Uznesenie: Komisia schvaľuje predložený materiál s pripomienkou.

5.) Betónové povrchy cyklotrás – prezentácia

Prezentácia bola k dispozícii vopred aj v elektronickej podobe:

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2283373

Prezentovali: Jiří Šrůtka, hlavný technológ Skansa; Radoslav Jonáš, manažér pre trvalo udržateľný rozvoj a komunikáciu, Holcim.

Závery: Komisia odporúča pri príprave projektov na cyklotrasy zakomponovať do projektu možnosť realizácie cyklotrás aj s betónovými povrchmi.

6.) Projekt Mlynské Nivy a vplyv na cyklodopravu

Prezentácia je k dispozícii aj v elektronickej podobe:

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2288987

Závery:

- Zaviesť automatické posudzovanie projektov z hľadiska cyklodopravy

- Zaviesť povinnosť magistrátu vyjadrovať  sa k cyklodoprave

- Iniciovať stretnutie s ODP a prediskutovať najproblémovejšie témy

- Dopravný generel – prvý marcový týždeň, otvorenie súťaže

7.) Európska cyklistická federácia a značenie cyklotrás

Prezentoval Juraj Hlatký, predseda SCK

- Akcia bude 8.-10.6. Bratislava

- Európska cyklistická federácia bude mať zasadnutie 9.6.2013 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

- Eurovelo 6 – po obidvoch brehoch Dunaja, neskôr až do Štúrova

8.) Kodaň – prezentácia cyklodopravy

9.) Akčný plán bezbariérovosti

Prezentácia: Zora Paulíniová

Závery: Komisia odporúča sa zaoberať prípravou opatrení v oblasti pešej dopravy na najbližšom zasadnutí

10.) UNDP – Správa o nemotorovom spôsobe dopravy

Materiál je zverejnený tu:

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2283072

Pripomienky zaslať do 28.2.2013

11.) Bike Point

Podklady sú zverejnené tu: http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2283111

Komisia súhlasí so zámer realizácie projektu aj s navrhnutým krytím rozpočtu.

Zapísal: Michal Feik

Kompletné podklady sú zverejnené tu:

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/category/2283045